附件1：

| 大安市农防林修复工程2019-2023年任务分解表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：公顷 |  |
| 乡镇 | 总任务合计 |  |  |  |  |  | 成过熟林采伐更新任务分解 |  |  |  |  |  | 退化林带修复改造任务分解 |  |  |  |  |  | 缺失林带恢复新建任务分解 |  |  |  |  |  |
|  | 5年任务合计 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 5年任务合计 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 5年任务合计 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 5年任务合计 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 公顷 | 2898.8 | 289.3 | 289.3 | 773.3 | 773.3 | 773.6 | 1337 | 133.3 | 133.3 | 356.7 | 356.7 | 357 | 342.5 | 34 | 34 | 91.3 | 91.3 | 91.9 | 1219.3 | 122 | 122 | 325.3 | 325.3 | 324.7 |
| 亩 | 43483 | 4340 | 4340 | 11600 | 11600 | 11603 | 20055 | 2000 | 2000 | 5350 | 5350 | 5355 | 5138 | 510 | 510 | 1370 | 1370 | 1378 | 18290 | 1830 | 1830 | 4880 | 4880 | 4870 |
| 安广镇 | 110.36 | 11.02 | 11.02 | 29.44 | 29.44 | 29.45 | 28.1 | 2.8 | 2.8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 5.58 | 0.55 | 0.55 | 1.49 | 1.49 | 1.5 | 76.68 | 7.67 | 7.67 | 20.45 | 20.45 | 20.45 |
| 叉干镇 | 66.97 | 6.69 | 6.69 | 17.86 | 17.86 | 17.88 | 17.9 | 1.79 | 1.79 | 4.77 | 4.77 | 4.78 | 12.89 | 1.28 | 1.28 | 3.44 | 3.44 | 3.45 | 36.18 | 3.62 | 3.62 | 9.65 | 9.65 | 9.65 |
| 大安马场 | 3.23 | 0.32 | 0.32 | 0.86 | 0.86 | 0.87 |  |  |  |  |  |  | 0.91 | 0.09 | 0.09 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 2.32 | 0.23 | 0.23 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
| 大岗子镇 | 50.05 | 4.99 | 4.99 | 13.36 | 13.36 | 13.37 | 29.2 | 2.91 | 2.91 | 7.79 | 7.79 | 7.8 | 10.4 | 1.03 | 1.03 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 10.45 | 1.05 | 1.05 | 2.79 | 2.79 | 2.79 |
| 大赉乡 | 45.20 | 4.52 | 4.52 | 12.06 | 12.06 | 12.06 | 20 | 2 | 2 | 5.33 | 5.33 | 5.34 | 5.94 | 0.59 | 0.59 | 1.59 | 1.59 | 1.58 | 19.26 | 1.93 | 1.93 | 5.14 | 5.14 | 5.14 |
| 东方红农场 | 10.25 | 1.02 | 1.02 | 2.74 | 2.74 | 2.73 | 0.51 | 0.05 | 0.05 | 0.14 | 0.14 | 0.13 |  |  |  |  |  |  | 9.74 | 0.97 | 0.97 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| 东风马场 | 1.11 | 0.11 | 0.11 | 0.3 | 0.3 | 0.29 | 0.59 | 0.06 | 0.06 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |  |  |  |  |  |  | 0.52 | 0.05 | 0.05 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| 丰收镇 | 101.52 | 10.13 | 10.13 | 27.09 | 27.09 | 27.08 | 35.38 | 3.53 | 3.53 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 23.02 | 2.29 | 2.29 | 6.15 | 6.15 | 6.14 | 43.12 | 4.31 | 4.31 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| 风水山牧场 | 15.32 | 1.52 | 1.52 | 4.09 | 4.09 | 4.10 |  |  |  |  |  |  | 15.32 | 1.52 | 1.52 | 4.09 | 4.09 | 4.1 |  |  |  |  |  |  |
| 海坨乡 | 269.83 | 26.94 | 26.94 | 71.98 | 71.98 | 72.00 | 118.35 | 11.8 | 11.8 | 31.58 | 31.58 | 31.59 | 20.2 | 2.01 | 2.01 | 5.39 | 5.39 | 5.4 | 131.28 | 13.13 | 13.13 | 35.01 | 35.01 | 35.01 |
| 红岗子乡 | 64.00 | 6.39 | 6.39 | 17.07 | 17.07 | 17.08 | 35.57 | 3.55 | 3.55 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | 2.19 | 0.22 | 0.22 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 26.24 | 2.62 | 2.62 | 7 | 7 | 7 |
| 乐胜乡 | 311.18 | 31.11 | 31.11 | 82.99 | 82.99 | 82.98 | 142.9 | 14.3 | 14.3 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 24.83 | 2.46 | 2.46 | 6.64 | 6.64 | 6.63 | 143.45 | 14.35 | 14.35 | 38.25 | 38.25 | 38.25 |
| 联合乡 | 234.03 | 23.35 | 23.35 | 62.45 | 62.45 | 62.45 | 144.5 | 14.4 | 14.4 | 38.57 | 38.57 | 38.56 | 14.58 | 1.45 | 1.45 | 3.89 | 3.89 | 3.9 | 74.95 | 7.50 | 7.50 | 19.99 | 19.99 | 19.99 |
| 两家子镇 | 219.63 | 21.93 | 21.93 | 58.58 | 58.58 | 58.59 | 35.55 | 3.55 | 3.55 | 9.48 | 9.48 | 9.49 | 33.84 | 3.36 | 3.36 | 9.04 | 9.04 | 9.04 | 150.24 | 15.02 | 15.02 | 40.06 | 40.06 | 40.06 |
| 龙沼镇 | 243.64 | 24.30 | 24.30 | 65.01 | 65.01 | 65.02 | 130 | 12.96 | 12.96 | 34.69 | 34.69 | 34.7 | 36.02 | 3.58 | 3.58 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 77.62 | 7.76 | 7.76 | 20.7 | 20.7 | 20.7 |
| 烧锅镇乡 | 122.58 | 12.23 | 12.23 | 32.71 | 32.71 | 32.71 | 21 | 2.09 | 2.09 | 5.61 | 5.61 | 5.6 | 19.66 | 1.95 | 1.95 | 5.25 | 5.25 | 5.26 | 81.92 | 8.19 | 8.19 | 21.85 | 21.85 | 21.85 |
| 舍力镇 | 153.63 | 15.34 | 15.34 | 40.98 | 40.98 | 40.99 | 81.73 | 8.15 | 8.15 | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 3.42 | 0.34 | 0.34 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 68.48 | 6.85 | 6.85 | 18.26 | 18.26 | 18.26 |
| 四棵树乡 | 186.91 | 18.64 | 18.64 | 49.88 | 49.88 | 49.87 | 68.52 | 6.83 | 6.83 | 18.29 | 18.29 | 18.28 | 40.25 | 4 | 4 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 78.14 | 7.81 | 7.81 | 20.84 | 20.84 | 20.84 |
| 太山镇 | 408.24 | 40.73 | 40.73 | 108.93 | 108.93 | 108.93 | 268.1 | 26.74 | 26.74 | 71.54 | 71.54 | 71.54 | 32.26 | 3.2 | 3.2 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | 107.88 | 10.79 | 10.79 | 28.77 | 28.77 | 28.77 |
| 五间房水库 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 新艾里乡 | 47.10 | 4.69 | 4.69 | 12.57 | 12.57 | 12.58 | 29.6 | 2.95 | 2.95 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.08 | 0.7 | 0.7 | 1.89 | 1.89 | 1.9 | 10.42 | 1.04 | 1.04 | 2.78 | 2.78 | 2.78 |
| 新平安镇 | 55.62 | 5.54 | 5.54 | 14.85 | 14.85 | 14.84 | 23 | 2.29 | 2.29 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 8.29 | 0.82 | 0.82 | 2.22 | 2.22 | 2.21 | 24.33 | 2.43 | 2.43 | 6.49 | 6.49 | 6.49 |
| 月亮泡镇 | 133.52 | 13.32 | 13.32 | 35.62 | 35.62 | 35.64 | 69.3 | 6.91 | 6.91 | 18.49 | 18.49 | 18.5 | 22.82 | 2.27 | 2.27 | 6.09 | 6.09 | 6.1 | 41.4 | 4.14 | 4.14 | 11.04 | 11.04 | 11.04 |
| 林业总场 | 55.34 | 5.44 | 5.44 | 14.51 | 14.54 | 15.42 | 37.3 | 3.64 | 3.64 | 9.88 | 9.88 | 10.26 | 3.05 | 0.3 | 0.3 | 0.63 | 0.66 | 1.16 | 14.99 | 1.5 | 1.5 | 4 | 4 | 4 |

附件2：

| 大安市农防林修复工程2019-2023年成过熟林采伐更新任务分解表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：公顷 |
| 乡镇 | 5年任务合计 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 省厅调查数据库成过熟林类型 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 合计 | 成过熟林带 | 局所有成过熟林 | 成过熟林断带小班面积 |
| 公顷 | 1337 | 133.3 | 133.3 | 356.7 | 356.7 | 357 | 1335.99 | 1008.13 | 1.03 | 326.83 |
| 亩 | 20055 | 2000 | 2000 | 5350 | 5350 | 5355 | 20039.85 | 15121.95 | 15.45 | 4902.45 |
| 安广镇 | 28.1 | 2.8 | 2.8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 28.09 | 16.89 |  | 11.2 |
| 叉干镇 | 17.9 | 1.79 | 1.79 | 4.77 | 4.77 | 4.78 | 17.91 | 13.9 |  | 4.01 |
| 大岗子镇 | 29.2 | 2.91 | 2.91 | 7.79 | 7.79 | 7.8 | 29.15 | 24.88 |  | 4.27 |
| 大赉乡 | 20 | 2 | 2 | 5.33 | 5.33 | 5.34 | 19.96 | 15.61 |  | 4.35 |
| 东方红农场 | 0.51 | 0.05 | 0.05 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.51 | 0.51 |  |  |
| 东风马场 | 0.59 | 0.06 | 0.06 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.59 | 0.29 |  | 0.3 |
| 丰收镇 | 35.38 | 3.53 | 3.53 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 35.35 | 31.53 |  | 3.82 |
| 海坨乡 | 118.35 | 11.8 | 11.8 | 31.58 | 31.58 | 31.59 | 118.26 | 82.29 |  | 35.97 |
| 红岗子乡 | 35.57 | 3.55 | 3.55 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | 35.54 | 30.55 |  | 4.99 |
| 乐胜乡 | 142.9 | 14.3 | 14.3 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 142.83 | 86.77 | 0.6 | 55.46 |
| 联合乡 | 144.5 | 14.4 | 14.4 | 38.57 | 38.57 | 38.56 | 144.34 | 104.24 |  | 40.1 |
| 两家子镇 | 35.55 | 3.55 | 3.55 | 9.48 | 9.48 | 9.49 | 35.52 | 13.02 |  | 22.5 |
| 龙沼镇 | 130 | 12.96 | 12.96 | 34.69 | 34.69 | 34.7 | 129.94 | 103.93 |  | 26.01 |
| 烧锅镇乡 | 21 | 2.09 | 2.09 | 5.61 | 5.61 | 5.6 | 20.98 | 17.33 |  | 3.65 |
| 舍力镇 | 81.73 | 8.15 | 8.15 | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 81.67 | 59.64 |  | 22.03 |
| 四棵树乡 | 68.52 | 6.83 | 6.83 | 18.29 | 18.29 | 18.28 | 68.47 | 59.64 |  | 8.83 |
| 太山镇 | 268.1 | 26.74 | 26.74 | 71.54 | 71.54 | 71.54 | 267.85 | 219.2 | 0.43 | 48.22 |
| 新艾里乡 | 29.6 | 2.95 | 2.95 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 29.6 | 24.6 |  | 5 |
| 新平安镇 | 23 | 2.29 | 2.29 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 22.95 | 16.44 |  | 6.51 |
| 月亮泡镇 | 69.3 | 6.91 | 6.91 | 18.49 | 18.49 | 18.5 | 69.22 | 58.96 |  | 10.26 |
| 林业总场 | 37.3 | 3.64 | 3.64 | 9.88 | 9.88 | 10.26 | 37.26 | 27.91 |  | 9.35 |

附件3：

| 大安市农防林修复工程2019-2023年退化林带修复改造任务分解表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：公顷 |
| 乡镇 | 5年任务合计 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 省厅调查数据库退化林带类型 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 合计 | 枯死林带 | 稀疏灌木林带 | 稀疏林带 |
| 公顷 | 342.5 | 34 | 34 | 91.3 | 91.3 | 91.9 | 342.55 | 0.87 | 53.33 | 288.35 |
| 亩 | 5138 | 510 | 510 | 1370 | 1370 | 1378 | 5138.25 | 13.05 | 799.95 | 4325.25 |
| 安广镇 | 5.58 | 0.55 | 0.55 | 1.49 | 1.49 | 1.5 | 5.58 |  |  | 5.58 |
| 叉干镇 | 12.89 | 1.28 | 1.28 | 3.44 | 3.44 | 3.45 | 12.89 |  | 10.4 | 2.49 |
| 大安马场 | 0.91 | 0.09 | 0.09 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.91 |  |  | 0.91 |
| 大岗子镇 | 10.4 | 1.03 | 1.03 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 10.4 |  | 1.69 | 8.71 |
| 大赉乡 | 5.94 | 0.59 | 0.59 | 1.59 | 1.59 | 1.58 | 5.94 |  | 0.37 | 5.57 |
| 丰收镇 | 23.02 | 2.29 | 2.29 | 6.15 | 6.15 | 6.14 | 23.02 |  |  | 23.02 |
| 风水山牧场 | 15.32 | 1.52 | 1.52 | 4.09 | 4.09 | 4.1 | 15.32 |  | 15.32 | 0 |
| 海坨乡 | 20.2 | 2.01 | 2.01 | 5.39 | 5.39 | 5.4 | 20.2 | 0.27 | 2.21 | 17.72 |
| 红岗子乡 | 2.19 | 0.22 | 0.22 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 2.19 |  |  | 2.19 |
| 乐胜乡 | 24.83 | 2.46 | 2.46 | 6.64 | 6.64 | 6.63 | 24.83 |  |  | 24.83 |
| 联合乡 | 14.58 | 1.45 | 1.45 | 3.89 | 3.89 | 3.9 | 14.58 |  | 0.9 | 13.68 |
| 两家子镇 | 33.84 | 3.36 | 3.36 | 9.04 | 9.04 | 9.04 | 33.84 |  |  | 33.84 |
| 龙沼镇 | 36.02 | 3.58 | 3.58 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 36.02 | 0.18 | 7.12 | 28.72 |
| 烧锅镇乡 | 19.66 | 1.95 | 1.95 | 5.25 | 5.25 | 5.26 | 19.66 |  | 10.05 | 9.61 |
| 舍力镇 | 3.42 | 0.34 | 0.34 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 3.42 |  | 0.81 | 2.61 |
| 四棵树乡 | 40.25 | 4.0 | 4.0 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 40.25 | 0.42 | 0.54 | 39.29 |
| 太山镇 | 32.26 | 3.2 | 3.2 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | 32.26 |  | 3.08 | 29.18 |
| 新艾里乡 | 7.08 | 0.7 | 0.7 | 1.89 | 1.89 | 1.9 | 7.08 |  |  | 7.08 |
| 新平安镇 | 8.29 | 0.82 | 0.82 | 2.22 | 2.22 | 2.21 | 8.29 |  | 0.84 | 7.45 |
| 月亮泡镇 | 22.82 | 2.27 | 2.27 | 6.09 | 6.09 | 6.1 | 22.82 |  |  | 22.82 |
| 林业总场 | 3.05 | 0.3 | 0.3 | 0.63 | 0.66 | 1.16 | 3.05 |  |  | 3.05 |

附件4：

| 大安市农防林修复工程2019-2023年缺失林带恢复新建任务分解表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：公顷 |  |
| 乡镇 | 5年任务合计 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 省厅调查数据库恢复新建类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 合计 | 新建林带 |  |  |  |  | 完好林带断带面积 | 局所有完好林带断带面积 | 流失防护林带 | 局所有流失防护林带 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 | 成过熟林断带面积 | 局所有成过熟林断带面积 | 稀疏灌木林带断带面积 | 稀疏林带断带面积 |  |  |  |  |
| 公顷 | 1219.3 | 122 | 122 | 325.3 | 325.3 | 324.7 | 1229.71 | 204.68 | 120.29 | 0.4 | 1.37 | 82.62 | 229 | 0.62 | 790.52 | 4.89 |
| 亩 | 18290 | 1830 | 1830 | 4880 | 4880 | 4870 | 18445.7 | 3070.2 | 1804.35 | 6 | 20.55 | 1239.3 | 3435 | 9.3 | 11857.8 | 73.35 |
| 安广镇 | 76.68 | 7.67 | 7.67 | 20.45 | 20.45 | 20.45 | 76.68 | 6.08 | 3.71 | 0.23 |  | 2.14 | 13.25 | 0.24 | 56.03 | 1.08 |
| 叉干镇 | 36.18 | 3.62 | 3.62 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 36.18 | 2.35 | 1.99 |  |  | 0.36 | 5.41 |  | 28.04 | 0.38 |
| 大安马场 | 2.32 | 0.23 | 0.23 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 2.32 | 0.31 |  |  |  | 0.31 |  |  | 2.01 |  |
| 大岗子镇 | 10.45 | 1.05 | 1.05 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 10.45 | 1.24 | 1.21 |  |  | 0.03 | 4.67 |  | 4.54 |  |
| 大赉乡 | 19.26 | 1.93 | 1.93 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 19.26 | 2.7 | 2.55 |  |  | 0.15 | 2.98 |  | 13.58 |  |
| 东方红农场 | 9.74 | 0.97 | 0.97 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 9.74 |  |  |  |  |  | 1.41 |  | 8.33 |  |
| 东风马场 | 0.52 | 0.05 | 0.05 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.52 | 0.07 | 0.07 |  |  |  | 0.25 |  | 0.2 |  |
| 丰收镇 | 43.12 | 4.31 | 4.31 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 43.12 | 3.69 | 1.62 | 0.17 |  | 1.9 | 6.39 |  | 33.04 |  |
| 海坨乡 | 131.28 | 13.13 | 13.13 | 35.01 | 35.01 | 35.01 | 131.28 | 22.39 | 12.2 |  | 1.12 | 9.07 | 17.86 |  | 91.03 |  |
| 红岗子乡 | 26.24 | 2.62 | 2.62 | 7 | 7 | 7 | 26.24 | 2.76 | 1.7 |  |  | 1.06 | 7.43 |  | 15.45 | 0.6 |
| 乐胜乡 | 143.45 | 14.35 | 14.35 | 38.25 | 38.25 | 38.25 | 143.45 | 29.8 | 19.9 |  |  | 9.9 | 35.85 | 0.23 | 77.57 |  |
| 联合乡 | 74.95 | 7.50 | 7.50 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 74.95 | 18.39 | 15.57 |  |  | 2.82 | 17.84 |  | 38.72 |  |
| 两家子镇 | 150.24 | 15.02 | 15.02 | 40.06 | 40.06 | 40.06 | 150.24 | 20.75 | 9.75 |  |  | 11 | 15.47 |  | 114.02 |  |
| 龙沼镇 | 77.62 | 7.76 | 7.76 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 77.62 | 16.62 | 8.39 |  | 0.25 | 7.98 | 11.22 |  | 49.78 |  |
| 烧锅镇乡 | 81.92 | 8.19 | 8.19 | 21.85 | 21.85 | 21.85 | 81.92 | 5.73 | 1.6 |  |  | 4.13 | 13.64 | 0.15 | 62.4 |  |
| 舍力镇 | 68.48 | 6.85 | 6.85 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 68.48 | 10.77 | 10.21 |  |  | 0.56 | 16.65 |  | 40.7 | 0.36 |
| 四棵树乡 | 78.14 | 7.81 | 7.81 | 20.84 | 20.84 | 20.84 | 78.14 | 14.89 | 2.58 |  |  | 12.31 | 19.74 |  | 43.51 |  |
| 太山镇 | 107.88 | 10.79 | 10.79 | 28.77 | 28.77 | 28.77 | 107.88 | 26.28 | 15.36 |  |  | 10.92 | 24.79 |  | 54.81 | 2 |
| 五间房水库 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.1 |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
| 新艾里乡 | 10.42 | 1.04 | 1.04 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 10.42 | 3.44 | 1.48 |  |  | 1.96 | 2.45 |  | 4.53 |  |
| 新平安镇 | 24.33 | 2.43 | 2.43 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 24.33 | 4.11 | 3.04 |  |  | 1.07 | 0.93 |  | 19.29 |  |
| 月亮泡镇 | 41.4 | 4.14 | 4.14 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 41.4 | 8.22 | 4.4 |  |  | 3.82 | 8.35 |  | 24.36 | 0.47 |
| 林业总场 | 14.99 | 1.5 | 1.5 | 4 | 4 | 4 | 14.99 | 4.09 | 2.96 |  |  | 1.13 | 2.32 |  | 8.58 |  |