| 大安市2020年度统筹整合使用财政涉农资金项目计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 整合资金投资项目基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  | 整合资金项目 投资规模（万元） |  |  | 整合资金 项目类别 |  |  | 项目受益对象 信息（户、人） |  | 项目 绩效 目标 |
|  | 项目 名称 | 建设 性质 | 建设 地点 | 建设 内容 | 进度 计划 | 补助 标准 | 行业 主管 部门 | 项目 主管 部门 | 责任 单位 | 合计 | 筹资方式 |  | 农业 生产 发展 | 农村 基础 设施 建设 | 其他 | 受益 贫困 户数 | 受益 贫困 人口数 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 整合 资金 | 其他 资金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 59862.686 | 59862.686 |  |  |  |  | 18270 | 32811 |  |
|  | 一、农村基础设施建设 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19602.0815 | 19602.0815 |  |  |  |  | 16767 | 30061 |  |
| 1 | 四棵树乡2018年农村基础设施建设项目（质保金） | 续建 | 青山村、良种场村、头段村 | 青山村道路建设3.705公里，排水沟6448延长米。良种场村道路建设0.5公里，排水沟1664延长米。头段村道路建设0.65公里，排水沟9374延长米等。 | 2018.7-2019.11 | 道路建设每平米补助91元，排水沟每延长米111元。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 四棵树乡 | 6.47 | 6.47 |  |  | √ |  | 85 | 151 | 通过实施项目建设，改善85户贫困户生活条件 |
| 2 | 联合乡2018年农村基础设施建设项目（质保金） | 续建 | 红权村、小窝卜村 | 红权村道路建设4.13公里，排水沟1200延长米。小窝卜村排水沟130延长米等。 | 2018.5-2019.10 | 道路建设每平米补助91元，排水沟每延长米111元。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 联合乡 | 27.9 | 27.9 |  |  | √ |  | 98 | 182 | 通过实施农村基础设施建设，改善98户贫困户生活条件 |
| 3 | 联合乡2017年农村基础设施建设项目（质保金） | 续建 | 红旗村 | 村屯道路4.12公里、排水沟1936延长米等。 | 2017.5-2018.10 | 道路建设每平米补助91元，排水沟每延长米111元。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 联合乡 | 10 | 10 |  |  | √ |  | 100 | 182 | 通过实施农村基础设施建设，改善100户贫困户生活条件 |
| 4 | 太山镇2018年农村基础设施项目（质保金） | 续建 | 太平村、宝石村、静山村 | 太平村道路建设5.108公里，排水沟345延长米等。宝石村道路建设5.52公里等。静山村道路建设6.351公里，排水沟1542延长米等。 | 2018.8-2019.12 | 道路建设每平米补助91元，排水沟每延长米111元。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 太山镇 | 77.1213 | 77.1213 |  |  | √ |  | 223 | 446 | 通过实施农村基础设施建设，改善223户贫困户生活条件 |
| 5 | 月亮泡镇2018年农村基础设施项目（质保金） | 续建 | 岔古敖村、王家泡村、高阳村 | 岔古敖村道路建设2.248公里等。王家泡村道路建设2.244公里等。高阳村道路建设1.63公里等。 | 2018.6-2019.11 | 道路建设每平米补助91元，排水沟每延长米111元。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 月亮泡镇 | 34.0024 | 34.0024 |  |  | √ |  | 122 | 223 | 通过实施农村基础设施建设，改善122户贫困户生活条件 |
| 6 | 红岗子乡2018年农村基础设施项目（质保金） | 续建 | 万发村 | 万发村道路建设5.66公里，排水沟1800延长米等。 | 2018.9-2019.8 | 道路建设每平米补助91元，排水沟每延长米111元。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 红岗子乡 | 7.5 | 7.5 |  |  | √ |  | 110 | 200 | 通过实施农村基础设施建设，改善110户贫困户生活条件 |
| 7 | 红岗子乡2017年农村基础设施项目（质保金） | 续建 | 红岗子、八家子、万发、马营子、一心、南岗子 | 村屯道路41.26公里、排水沟17720延长米等。 | 2017.10-2018.10 | 道路建设每平米补助91元，排水沟每延长米111元。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 红岗子乡 | 90.6 | 90.6 |  |  | √ |  | 123 | 225 | 通过实施农村基础设施建设，改善123户贫困户生活条件 |
| 8 | 乐胜乡2018年农村基础设施项目（质保金） | 续建 | 长新村、永平村、日新村、长安村、长源村、永乐村 | 长新村道路建设7公里，排水沟535延长米。永平村道路建设3公里，排水沟1391延长米。日新村道路建设4.76公里。长安村道路建设4公里，排水沟891延长米。长源村道路建设5公里，排水沟1337延长米。永乐村道路建设3.89公里，排水沟1116延长米等。 | 2018.6-2019.10 | 道路建设每平米补助91元，排水沟每延长米111元。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 乐胜乡 | 50.415 | 50.415 |  |  | √ |  | 871 | 1510 | 通过实施农村基础设施建设，改善871户贫困户生活条件 |
| 9 | 丰收镇2018年农村基础设施项目（质保金） | 续建 | 新富村 | 新富村道路建设7.95公里，排水沟8900延长米等。 | 2018.6-2019.10 | 道路建设每平米补助91元，排水沟每延长米111元。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 丰收镇 | 16.4518 | 16.4518 |  |  | √ |  | 166 | 313 | 通过实施农村基础设施建设，改善166户贫困户生活条件 |
| 10 | 烧锅镇乡2018年农村基础设施项目（质保金） | 续建 | 富志村、富强村、富新村、新兴村、四一村、新平村 | 富志村道路建设5.2公里，排水沟9800延长米。富强村道路建设7.2公里，排水沟14400延长米。富新村道路建设4.5公里，排水沟9150延长米。新兴村道路建设5.5公里，排水沟11000延长米。四一村道路建设7.5公里，排水沟15000延长米。新平村道路建设7公里，排水沟9500延长米等。 | 2018.5-2018.11 | 道路建设每平米补助91元，排水沟每延长米111元。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 烧锅镇乡 | 67.149 | 67.149 |  |  | √ |  | 502 | 860 | 通过实施农村基础设施建设，改善502户贫困户生活条件 |
| 11 | 新艾里乡2017年农村基础设施项目（质保金） | 续建 | 民生村 | 村屯道路5.69公里等。 | 2017.5-2018.8 | 道路建设每平米补助91元。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 新艾里乡 | 14.3696 | 14.3696 |  |  | √ |  | 88 | 184 | 改善184户贫困户生活条件 |
| 12 | 新艾里乡2018年农村基础设施项目（质保金） | 续建 | 新艾里村、民兴村、富兴村 | 新艾里村道路建设5.483公里等。民兴村道路建设11.004公里，排水沟1360延长米等。富兴村道路建设19.05公里，排水沟260延长米等。 | 2018.6-2019.10 | 道路建设每平米补助91元，排水沟每延长米111元。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 新艾里乡 | 50.9661 | 50.9661 |  |  | √ |  | 326 | 611 | 改善326户贫困户生活条件 |
| 13 | 舍力镇2018年农村基础设施项目（质保金） | 续建 | 东升村、洮东村、庆丰村、民众村、民发村 | 修建屯内路20.88公里，排水沟1500延长米等。 | 2018.6-2019.11 | 道路建设每平米补助91元，排水沟每延长米111元。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 舍力镇 | 37.1238 | 37.1238 |  |  | √ |  | 495 | 871 | 通过实施农村基础设施建设，改善495户贫困户生活条件 |
| 14 | 海坨乡2018年农村基础设施项目（质保金） | 续建 | 互助村 | 修排水沟、水泥路等基础设施。 | 2017.6-2018.9 | 道路建设每平米补助91元，排水沟每延长米111元。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 海坨乡 | 12.59 | 12.59 |  |  |  |  | 108 | 169 | 可改善108户贫困户生活条件 |
| 15 | 海坨乡2018年农村基础设施项目（质保金） | 续建 | 于亮子村、黑山村、巩固村、四家村 | 于亮子村道路建设5.64公里，排水沟6578延长米。黑山村道路建设6.238公里，排水沟2400延长米。巩固村道路建设9.927公里，排水沟8000延长米。四家村道路建设6.867公里，排水沟11748延长米。 | 2018.6-2019.10 | 道路建设每平米补助91元，排水沟每延长米111元。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 海坨乡 | 132.2953 | 132.2953 |  |  | √ |  | 316 | 496 | 通过实施农村基础设施建设，改善316户贫困户生活条件 |
| 16 | 安广镇永丰、胜利村2018年村屯整治项目（质保金） | 续建 | 永丰村、胜利村、永富村、新荒村、永庆村、向前村、永强村 | 排水沟5530延长米，水泥路4178延长米（宽4.5米）。 | 2018.11-2019.7 | 道路建设每平米补助91元，排水沟每延长米111元。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 安广镇 | 104.986 | 104.986 |  |  | √ |  | 875 | 1481 | 通过实施农村基础设施建设，改善875户贫困户生活条件 |
| 17 | 新平安镇2017年农村基础设施项目（质保金） | 续建 | 平安村、长建村、长胜村、东南岗村、长征村 | 村屯道路15.4公里、排水沟20073延长米等。 | 2017.10-2018.10 | 道路建设每平米补助91元，排水沟每延长米111元。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 新平安镇 | 99.8678 | 99.8678 |  |  | √ |  | 756 | 1433 | 通过实施农村基础设施建设，改善756户贫困户生活条件 |
| 18 | 大岗子镇2018年农村基础设施项目（质保金） | 续建 | 大岗子村 | 修建屯内路1.162公里；排水管线602延长米等。 | 2017.10-2018.10 | 道路建设每平米补助91元， | 农业农村局 | 农业农村局 | 大岗子 | 55.3334 | 55.3334 |  |  | √ |  | 877 | 1524 | 通过实施农村基础设施建设，改善877户贫困户生活条件 |
| 19 | 红岗子乡2019年农村基础设施建设项目 | 续建 | 永合村、新合村 | 修建村屯道路7.867公里、排水沟2500延长米等。 | 2019.5-2020.8 | 修建道路43.6万元每公里；排水沟210元每延长米 | 农业农村局 | 农业农村局 | 红岗子乡 | 214 | 214 |  |  | √ |  | 321 | 573 | 通过实施农村基础设施建设，改善321户贫困户生活条件 |
| 20 | 新平安镇2019年农村基础设施建设项目 | 续建 | 长进村、于家洼子村、长明村、长和村、长兴村、平安村、长建村 | 修建村屯道路18.874公里、排水沟8244延长米等。 | 2019.5-2020.8 | 修建道路43.6万元每公里；排水沟210元每延长米 | 农业农村局 | 农业农村局 | 新平安 | 948 | 948 |  |  | √ |  | 969 | 1800 | 通过实施农村基础设施建设，改善969户贫困户生活条件 |
| 21 | 叉干镇2019年农村基础设施建设项目 | 续建 | 先锋村、建国村、庆学村、庆发村、光明村 | 修建村屯道路15.23公里等。 | 2019.5-2020.8 | 修建道路43.6万元每公里 | 农业农村局 | 农业农村局 | 叉干镇 | 475 | 475 |  |  | √ |  | 510 | 879 | 通过实施农村基础设施建设，改善510户贫困户生活条件 |
| 22 | 新艾里乡2019年农村基础设施建设项目 | 续建 | 富发村、富兴村 | 修建村屯道路2.326公里、排水沟4141延长米等。 | 2019.5-2020.8 | 修建道路43.6万元每公里；排水沟210元每延长米 | 农业农村局 | 农业农村局 | 新艾里乡 | 320 | 320 |  |  | √ |  | 249 | 428 | 通过实施农村基础设施建设，改善249户贫困户生活条件 |
| 23 | 舍力镇2019年农村基础设施建设项目 | 续建 | 民权村、民主村、民新村、民和村、庆新村、庆合村、庆民村、庆功村、民有村 | 修建村屯道路35.552公里等。 | 2019.5-2020.8 | 修建道路43.6万元每公里 | 农业农村局 | 农业农村局 | 舍力镇 | 1163 | 1163 |  |  | √ |  | 706 | 1266 | 通过实施农村基础设施建设，改善706户贫困户生活条件 |
| 24 | 太山镇2019年农村基础设施建设项目 | 续建 | 万山村 | 修建村屯道路7.14公里等。 | 2019.5-2020.8 | 修建道路43.6万元每公里 | 农业农村局 | 农业农村局 | 太山镇 | 210 | 210 |  |  | √ |  | 205 | 407 | 通过实施农村基础设施建设，改善205户贫困户生活条件 |
| 25 | 月亮泡镇2019年农村基础设施建设项目 | 续建 | 殿元村、焕新村、东山头村 | 修建村屯道路12.195公里等。 | 2019.5-2020.8 | 修建道路43.6万元每公里 | 农业农村局 | 农业农村局 | 月亮泡镇 | 387 | 387 |  |  | √ |  | 173 | 314 | 通过实施农村基础设施建设，改善173户贫困户生活条件 |
| 26 | 海坨乡2019年农村基础设施建设项目 | 续建 | 团结村、政权村 | 修建村屯道路11.246公里等。 | 2019.5-2020.8 | 修建道路43.6万元每公里 | 农业农村局 | 农业农村局 | 海坨乡 | 193 | 193 |  |  | √ |  | 209 | 369 | 通过实施农村基础设施建设，改善209户贫困户生活条件 |
| 27 | 丰收镇2019年农村基础设施建设项目 | 续建 | 洮儿河村、富安村、富有村、新立堡村、新富村 | 修建村屯道路16.035公里、排水沟1500延长米等。 | 2019.5-2020.8 | 修建道路43.6万元每公里；排水沟210元每延长米 | 农业农村局 | 农业农村局 | 丰收镇 | 638 | 638 |  |  | √ |  | 618 | 1146 | 通过实施农村基础设施建设，改善618户贫困户生活条件 |
| 28 | 乐胜乡2019年农村基础设施建设项目 | 续建 | 长虹村、同力村、古城村 | 修建村屯道路13.39公里、排水沟762延长米等。 | 2019.5-2020.8 | 修建道路43.6万元每公里；排水沟210元每延长米 | 农业农村局 | 农业农村局 | 乐胜乡 | 254 | 254 |  |  | √ |  | 410 | 722 | 通过实施农村基础设施建设，改善410户贫困户生活条件 |
| 29 | 两家子镇2019年农村基础设施建设项目 | 续建 | 同权村、同建村、同强村、同心村、同享村、同乐村、同发村、两家子村、来福村、同合村、殿生村 | 修建村屯道路32.993公里、排水沟8834.5延长米等。 | 2019.5-2020.8 | 修建道路43.6万元每公里；排水沟210元每延长米 | 农业农村局 | 农业农村局 | 两家子镇 | 1091 | 1091 |  |  | √ |  | 989 | 1697 | 通过实施农村基础设施建设，改善989户贫困户生活条件 |
| 30 | 联合乡2019年农村基础设施建设项目 | 续建 | 五间房村、联合村、二龙山村、万福村、长发村、曙光村 | 修建村屯道路25.09公里、排水沟4170延长米等。 | 2019.5-2020.8 | 修建道路43.6万元每公里；排水沟210元每延长米 | 农业农村局 | 农业农村局 | 联合乡 | 772 | 772 |  |  | √ |  | 491 | 911 | 通过实施农村基础设施建设，改善889户贫困户生活条件 |
| 31 | 龙沼镇2019年农村基础设施建设项目 | 续建 | 八方村、龙沼村、新风村、红光村、前程村、兴俭村 | 排水沟9830延长米等。 | 2019.5-2020.8 | 排水沟210元每延长米 | 农业农村局 | 农业农村局 | 龙沼镇 | 705 | 705 |  |  | √ |  | 675 | 1262 | 通过实施农村基础设施建设，改善675户贫困户生活条件 |
| 32 | 安广镇2019年农村基础设施建设项目 | 续建 | 永庆村、新荒村、爱国村、永丰村 | 修建村屯道路21.112公里等。 | 2019.5-2020.8 | 修建道路43.6万元每公里 | 农业农村局 | 农业农村局 | 安广镇 | 500 | 500 |  |  | √ |  | 547 | 953 | 通过实施农村基础设施建设，改善547户贫困户生活条件 |
| 33 | 烧锅镇乡2019年农村基础设施建设项目 | 续建 | 富民村、富国村、富乐村、新志村、新民村 | 修建村屯道路4公里、排水沟3400延长米等。 | 2019.5-2020.8 | 修建道路43.6万元每公里；排水沟210元每延长米 | 农业农村局 | 农业农村局 | 烧锅镇乡 | 636 | 636 |  |  | √ |  | 488 | 808 | 通过实施农村基础设施建设，改善488户贫困户生活条件 |
| 34 | 四棵树乡2019年农村基础设施建设项目 | 续建 | 新立村、三合村、建设村、榆树村、四棵树村 | 修建村屯道路22.094公里、排水沟2604延长米等。 | 2019.5-2020.8 | 修建道路43.6万元每公里；排水沟210元每延长米 | 农业农村局 | 农业农村局 | 四棵树乡 | 568 | 568 |  |  | √ |  | 228 | 463 | 通过实施农村基础设施建设，改善228户贫困户生活条件 |
| 35 | 大赉乡2019年农村基础设施建设项目 | 续建 | 城南村、铁北村、林业村、长白村 | 修建村屯道路1.152公里。 | 2019.5-2020.8 | 修建道路43.6万元每公里 | 农业农村局 | 农业农村局 | 大赉乡 | 748 | 748 |  |  | √ |  | 220 | 431 | 通过实施农村基础设施建设，改善220户贫困户生活条件 |
| 36 | 太山镇2019年农村基础设施建设项目（二） | 续建 | 幸福村、山湾村 | 幸福村：新建水泥路3.5公里，排水沟2950延长米等；山湾村：新建水泥路2公里，路面封油5公里，排水沟3300延长米等。 | 2019.5-2020.8 | 修建道路43.6万元每公里；排水沟210元每延长米 | 农业农村局 | 农业农村局 | 太山镇 | 659 | 659 |  |  | √ |  | 128 | 257 | 通过实施农村基础设施建设，改善128户贫困户生活条件 |
| 37 | 四棵树乡2019年农村基础设施建设项目（二） | 续建 | 德昌村、双榆树村 | 德昌村：新建水泥路10公里，排水沟3500延长米；双榆树村：新建水泥路8公里，路面封油2.5公里等。 | 2019.5-2020.8 | 修建道路43.6万元每公里；排水沟210元每延长米 | 农业农村局 | 农业农村局 | 四棵树乡 | 590 | 590 |  |  | √ |  | 44 | 82 | 通过实施农村基础设施建设，改善44户贫困户生活条件 |
| 38 | 联合乡2019年农村基础设施建设项目（二） | 续建 | 红旗村、长虹村 | 红旗村：新建水泥路1公里，路面封油27680平方米，排水沟350延长米等；长虹村：新建水泥路5公里，排水沟760延长米等。 | 2019.5-2020.8 | 道路封油77元每平方米；修建道路43.6万元每公里；排水沟210元每延长米 | 农业农村局 | 农业农村局 | 联合乡 | 528 | 528 |  |  | √ |  | 141 | 271 | 通过实施农村基础设施建设，改善141户贫困户生活条件 |
| 39 | 烧锅镇乡2019年农村基础设施建设项目（二） | 续建 | 富河村、富新村、富强村、四一村、新兴村、富志村、新平村 | 屯内巷路硬化18公里。 | 2019.5-2020.8 | 每平方米补贴50元 | 农业农村局 | 农业农村局 | 烧锅镇乡 | 400 | 400 |  |  | √ |  | 489 | 812 | 通过实施农村基础设施建设，改善489户贫困户生活条件 |
| 40 | 烧锅镇乡2020年农村基础设施建设项目 | 新建 | 新平村 | 路面封油19000平方米、新建4.5米宽水泥路1公里等。 | 2020.5-2020.10 | 道路封油77元每平方米；修建道路44.5万元每公里；排水沟265元每延长米 | 农业农村局 | 农业农村局 | 烧锅镇乡 | 456 | 456 |  |  | √ |  | 86 | 143 | 通过实施农村基础设施建设，改善86户贫困户生活条件 |
| 41 | 联合乡2020年农村基础设施建设项目 | 新建 | 安北村、五间房村 | 路面封油18650平方米，排水沟2000延长米，5米宽水泥路1公里，4.5米宽水泥路1.3公里，3.5米宽水泥路0.8公里等。 | 2020.5-2020.10 | 道路封油77元每平方米；修建道路44.5万元每公里；排水沟265元每延长米 | 农业农村局 | 农业农村局 | 联合乡 | 981 | 981 |  |  | √ |  | 162 | 288 | 通过实施农村基础设施建设，改善162户贫困户生活条件 |
| 42 | 太山镇2020年农村基础设施建设项目 | 新建 | 巨宝村 | 路面封油21700平方米，3.5米宽道路2914延长米，明排等水沟1030延长米。 | 2020.5-2020.10 | 道路封油77元每平方米；排水沟265元每延长米 | 农业农村局 | 农业农村局 | 太山镇 | 533 | 533 |  |  | √ |  | 32 | 55 | 通过实施农村基础设施建设，改善32户贫困户生活条件 |
| 43 | 两家子镇2020年农村基础设施建设项目 | 新建 | 同建村 | 新建4米宽水泥路2.5公里，排水沟1219延长米等。 | 2020.5-2020.10 | 修建道路44.5万元每公里；排水沟265元每延长米 | 农业农村局 | 农业农村局 | 两家子镇 | 400 | 400 |  |  | √ |  | 49 | 77 | 通过实施农村基础设施建设，改善49户贫困户生活条件 |
| 44 | 月亮泡镇2020年农村基础设施建设项目 | 新建 | 志发村、新店村 | 新建水泥路5.93公里等。 | 2020.5-2020.10 | 修建道路44.5万元每公里 | 农业农村局 | 农业农村局 | 月亮泡镇 | 350 | 350 |  |  | √ |  | 93 | 180 | 通过实施农村基础设施建设，改善93户贫困户生活条件 |
| 45 | 叉干镇2020年农村基础设施建设项目 | 新建 | 三八村、庆平村、民乐村 | 新建水泥路5.37公里等。 | 2020.5-2020.10 | 修建道路44.5万元每公里 | 农业农村局 | 农业农村局 | 叉干镇 | 350 | 350 |  |  | √ |  | 204 | 382 | 通过实施农村基础设施建设，改善204户贫困户生活条件 |
| 46 | 太山镇2020年农村基础设施建设项目（二） | 新建 | 进步村、解放村、东风村、高家、张家 | 新建水泥路14.34公里等。 | 2020.5-2020.10 | 修建道路44.5万元每公里 | 农业农村局 | 农业农村局 | 太山镇 | 533.32 | 533.32 |  |  | √ |  | 138 | 246 | 通过实施农村基础设施建设，改善138户贫困户生活条件 |
| 47 | 舍力镇2020年农村基础设施建设项目 | 新建 | 庆华村 | 路面封油1.5公里等。 | 2020.5-2020.10 | 道路封油77元每平方米 | 农业农村局 | 农业农村局 | 舍力镇 | 127.8 | 127.8 |  |  | √ |  | 51 | 83 | 通过实施农村基础设施建设，改善51户贫困户生活条件 |
| 48 | 烧锅镇乡2020年农村基础设施建设项目（二） | 新建 | 新发村、新建村、新丰村、富和村 | 新建水泥路6.8公里等。 | 2020.5-2020.10 | 修建道路44.5万元每公里 | 农业农村局 | 农业农村局 | 烧锅镇乡 | 518.62 | 518.62 |  |  | √ |  | 273 | 490 | 通过实施农村基础设施建设，改善273户贫困户生活条件 |
| 49 | 乐胜乡2020年农村基础设施建设项目 | 新建 | 永茂村、永志村、同生村、长志村 | 新建水泥路15.97公里等。 | 2020.5-2020.10 | 修建道路44.5万元每公里 | 农业农村局 | 农业农村局 | 乐胜乡 | 756.7 | 756.7 |  |  | √ |  | 221 | 350 | 通过实施农村基础设施建设，改善221户贫困户生活条件 |
| 50 | 两家子镇2020年农村基础设施建设项目（二） | 新建 | 同富村、同丰村、同庆村、同生村、同兴村、三家子村 | 新建水泥路6.798公里，边沟3821延长米。 | 2020.5-2020.10 | 修建道路44.5万元每公里；排水沟265元每延长米 | 农业农村局 | 农业农村局 | 两家子镇 | 700.1 | 700.1 |  |  | √ |  | 155 | 252 | 通过实施农村基础设施建设，改善155户贫困户生活条件 |
| 51 | 丰收镇2020年农村基础设施建设项目 | 新建 | 富胜村 | 新建水泥路2公里等。 | 2020.5-2020.10 | 修建道路44.5万元每公里 | 农业农村局 | 农业农村局 | 丰收镇 | 151.4 | 151.4 |  |  | √ |  | 71 | 120 | 通过实施农村基础设施建设，改善71户贫困户生活条件 |
| 52 | 安广镇2020年农村基础设施建设项目 | 新建 | 向前村、胜利村 | 新建水泥路6.98公里，边沟91601延长米。 | 2020.5-2020.10 | 修建道路44.5万元每公里；排水沟265元每延长米 | 农业农村局 | 农业农村局 | 安广镇 | 400 | 400 |  |  | √ |  | 121 | 185 | 通过实施农村基础设施建设，改善1211户贫困户生活条件 |
| 53 | 红岗子乡2020年农村基础设施项目 | 新建 | 八家子村、永和村 | 村屯道路4.9公里、排水沟648延长米等 | 2020.5-2020.10 | 道路建设每平米补助91元，排水沟每延长米111元。 |  | 农业农村局 | 红岗子乡 | 450 | 450 |  |  | √ |  | 297 | 518 | 通过实施农村基础设施建设，改善297户贫困户生活条件 |
|  | 二、农业产业化发展 | 小计 | 18个乡镇 |  |  |  |  |  |  | 3849.55 | 3849.55 |  |  |  |  | 16031 | 32106 |  |
| 54 | 太山镇温室大棚建设项目（质保金） | 续建 | 高家村 | 新建温室大棚26栋，日光塑料大棚30栋。 | 2019.5-2019.10 | 温室大棚每栋30万元。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 太山镇 | 30 | 30 |  | √ |  |  | 125 | 253 | 通过发展温室大棚使125户贫困户收益 |
| 55 | 红岗子乡温室大棚建设项目（质保金） | 续建 | 南岗子村 | 新建温室大棚10栋 | 2018.8-2018-11 | 温室大棚每栋30万元。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 红岗子乡 | 9.15 | 9.15 |  | √ |  |  | 28 | 64 | 通过发展温室大棚使28户贫困户收益 |
| 56 | 大安市庭院经济建设项目 | 新建 | 18个乡镇 | 发展庭院经济536万平方米。 | 2020.5-2020.10 | 每平方米补贴3元。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 18个乡镇 | 1690.4 | 1690.4 |  | √ |  |  | 16031 | 32106 | 通过发展庭院经济，使16031户贫困户户均增收1200元。 |
| 57 | 2020年养殖产业建设项目 | 新建 | 叉干镇 | 建设标准化猪舍,通过资产租赁产生收益，通过分红的方式增加农民收入。 | 2020.5-2020.10 |  | 农业农村局 | 农业农村局 | 叉干镇 | 1500 | 1500 |  | √ |  |  | 3500 | 7120 | 通过资产租赁收益分红的方式增加农民收入 |
| 58 | 两家子镇养猪园区建设项目 | 新建 | 同心村 | 新建养猪园区1处 | 2020.5-2020.10 |  | 农业农村局 | 农业农村局 | 两家子镇 | 120 | 120 |  | √ |  |  | 81 | 124 | 通过资产租赁收益分红的方式增加农民收入 |
| 59 | 叉干镇养羊小区建设项目 | 新建 | 三八村 | 建设养殖小区一处 | 2020.5-2020.8 |  |  | 农业农村局 | 叉干镇 | 300 | 300 |  | √ |  |  | 144 | 366 | 通过项目建设，增加144户贫困户收入 |
| 60 | 烧锅镇乡富国村养殖小区建设项目 | 新建 | 富国村 | 建设养殖小区一处，购买商品牛 | 2020.5-2020.8 |  |  | 农业农村局 | 烧锅镇乡 | 200 | 200 |  | √ |  |  | 133 | 213 | 通过项目建设，增加133户贫困户收入 |
|  | 三、金融扶贫项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 扶贫贷款贴息 | 新建 | 18个乡镇 | 扶贫贷款贴息 | 2020.1-2020.12 | 补贴不超过4.35% | 扶贫办 | 扶贫办 | 18个乡镇 | 100 | 100 |  | √ |  |  | 1112 | 2224 | 通过实施贷款贴息，解决贫困户贷款难问题 |
| 62 | 增加小额信贷风险补偿金 | 新建 |  | 风险补偿金 | 2020.1-2020.12 |  | 扶贫办 | 扶贫办 | 扶贫办 | 200 | 200 |  | √ |  |  | 1112 | 2224 | 解决贫困户贷款难问题 |
|  | 四、光伏产业建设 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 2797 | 2797 |  |  |  |  | 18270 | 32811 |  |
| 63 | 大安光伏扶贫村级电站项目、大安光伏扶贫村级电站二期项目 | 续建 | 80个村 | 建设47兆瓦电站。 | 2017.4-2018.6 |  | 大安市发展和改革局 | 大安市发展和改革局 | 大安市能源产业发展中心 | 2797 | 2797 |  | √ |  |  |  |  | 通过光伏收益分红和开发公益岗使贫困户增收800元左右 |
|  | 五、农村公路工程 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 14891.686 | 14891.686 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 太山镇2018年村村通农村公路建设项目（质保金） | 续建 | 双全村、进步村、静山村等 | 修建村村通34.532公里 | 2018.5-2018.10 | 每公里补贴50万元 | 交通局 | 交通局 | 太山镇 | 49.4805 | 49.4805 |  |  | √ |  | 511 | 1031 | 通过实施农村公路建设，解决了1031贫困人口出行难问题 |
| 65 | 叉干镇2018年村村通农村公路建设项目（质保金） | 续建 | 长城村、建国村、庆发村等 | 修建村村通76公里 | 2018.5-2018.10 | 每公里补贴50万元 | 交通局 | 交通局 | 叉干镇 | 97.5 | 97.5 |  |  | √ |  | 925 | 1637 | 通过实施农村公路建设，解决了1637贫困人口出行难问题 |
| 66 | 两家子镇2018年村村通农村公路建设项目（质保金） | 续建 | 同建村、同胜村、同权村等 | 修建村村通34.5公里 | 2018.5-2018.10 | 每公里补贴50万元 | 交通局 | 交通局 | 两家子镇 | 53.4583 | 53.4583 |  |  | √ |  | 665 | 1127 | 通过实施农村公路建设，解决了1127贫困人口出行难问题 |
| 67 | 新平安镇2018年村村通农村公路建设项目（质保金） | 续建 | 长河村、长兴村、长征村等 | 修建村村通35.868公里 | 2018.5-2018.10 | 每公里补贴50万元 | 交通局 | 交通局 | 新平安镇 | 79.3192 | 79.3192 |  |  | √ |  | 925 | 1612 | 通过实施农村公路建设，解决了1621贫困人口出行难问题 |
| 68 | 新平安镇2017年村村通农村公路建设项目（质保金） | 续建 | 于洼子村 | 修建村村通8.5公里 | 2018.5-2018.10 | 每公里补贴50万元 | 交通局 | 交通局 | 新平安镇 | 294.2722 | 294.2722 |  |  | √ |  | 96 | 159 | 通过实施农村公路建设，解决了159贫困人口出行难问题 |
| 69 | 新艾里乡2018年村村通农村公路建设项目（质保金） | 续建 | 富发村、新艾里村 | 修建村村通7.014公里 | 2018.5-2018.10 | 每公里补贴50万元 | 交通局 | 交通局 | 新艾里乡 | 29.1776 | 29.1776 |  |  | √ |  | 130 | 209 | 通过实施农村公路建设，解决了209贫困人口出行难问题 |
| 70 | 安广镇2018年村村通农村公路建设项目（质保金） | 续建 | 永富村、永强村、永兴村 | 修建村村通9.023公里 | 2018.5-2018.10 | 每公里补贴50万元 | 交通局 | 交通局 | 安广镇 | 12.8477 | 12.8477 |  |  | √ |  | 479 | 852 | 通过实施农村公路建设，解决了8527贫困人口出行难问题 |
| 71 | 大赉乡2018年村村通农村公路建设项目（质保金） | 续建 | 城南村 | 修建村村通6.68公里 | 2018.5-2018.10 | 每公里补贴50万元 | 交通局 | 交通局 | 大赉乡 | 8.1073 | 8.1073 |  |  | √ |  | 46 | 87 | 通过实施农村公路建设，解决了87贫困人口出行难问题 |
| 72 | 四棵树乡2018年村村通农村公路建设项目（质保金） | 续建 | 南山湾村、青山村、良种场村 | 修建村村通29.348公里 | 2018.5-2018.10 | 每公里补贴50万元 | 交通局 | 交通局 | 四棵树乡 | 32.31 | 32.31 |  |  | √ |  | 52 | 94 | 通过实施农村公路建设，解决了94贫困人口出行难问题 |
| 73 | 红岗子乡2018年村村通农村公路建设项目（质保金） | 续建 | 南岗子村 | 修建村村通4.408公里 | 2018.5-2018.10 | 每公里补贴50万元 | 交通局 | 交通局 | 红岗子乡 | 6.4 | 6.4 |  |  | √ |  | 88 | 167 | 通过实施农村公路建设，解决了167贫困人口出行难问题 |
| 74 | 丰收镇2018年村村通农村公路建设项目 | 续建 | 丰收村、新乐村、新田村等 | 修建村村通35.14公里 | 2018.5-2018.10 | 每公里补贴50万元 | 交通局 | 交通局 | 丰收镇 | 46.0713 | 46.0713 |  |  | √ |  | 1025 | 1892 | 通过实施农村公路建设，解决了1892贫困人口出行难问题 |
| 75 | 烧锅镇乡2018年村村通农村公路建设项目（质保金） | 续建 | 新平村、新丰村、四一村等 | 修建村村通26.398公里 | 2018.5-2018.10 | 每公里补贴50万元 | 交通局 | 交通局 | 烧锅镇 | 445.65 | 445.65 |  |  | √ |  | 1096 | 1880 | 通过实施农村公路建设，解决了1880贫困人口出行难问题 |
| 76 | 乐胜乡2018年村村通农村公路建设项目（质保金） | 续建 | 永建村、永乐村、永志村、长新村等 | 修建村村通36.77公里 | 2018.5-2018.10 | 每公里补贴50万元 | 交通局 | 交通局 | 乐胜乡 | 50.0719 | 50.0719 |  |  | √ |  | 885 | 1580 | 通过实施农村公路建设，解决了1580贫困人口出行难问题 |
| 77 | 龙沼镇2018年村村通农村公路建设项目（质保金） | 续建 | 山湾村、兴胜村 | 修建村村通17.65公里 | 2018.5-2018.10 | 每公里补贴50万元 | 交通局 | 交通局 | 龙沼镇 | 25.3 | 25.3 |  |  | √ |  | 202 | 411 | 通过实施农村公路建设，解决了441贫困人口出行难问题 |
| 78 | 月亮泡镇2017年村村通农村公路建设项目（质保金） | 续建 | 王家泡村、高阳村、殿元村、岔古敖村 | 修建村村通11.101公里 | 2017.8-2018.8 | 每公里补贴50万元 | 交通局 | 交通局 | 月亮泡镇 | 16.02 | 16.02 |  |  | √ |  | 156 | 301 | 通过实施农村公路建设，解决了301贫困人口出行难问题 |
| 79 | 龙沼镇2019年畅返不畅农村公路建设项目 | 续建 | 龙沼村、红光村、八方村、前程村、太平村、兴胜村、兴俭村 | 修建农村公路36.899公里 | 2019.7-2020.9 | 每公里补贴44.8万元 | 交通局 | 交通局 | 龙沼镇 | 1180 | 1180 |  |  | √ |  | 819 | 1529 | 通过实施农村公路建设，解决了1529贫困人口出行难问题 |
| 80 | 新平安镇2019年畅返不畅农村公路建设项目 | 续建 | 平安村、于洼子村、长进村 | 修建农村公路4.324公里 | 2019.7-2020.9 | 每公里补贴52万元 | 交通局 | 交通局 | 新平安镇 | 162 | 162 |  |  | √ |  | 437 | 725 | 通过实施农村公路建设，解决了725贫困人口出行难问题 |
| 81 | 舍力镇2019年畅返不畅农村公路建设项目 | 续建 | 新华村、民和村、民有村、庆民村 | 修建农村公路6.875公里 | 2019.7-2020.9 | 每公里补贴44.8万元 | 交通局 | 交通局 | 舍力镇 | 243 | 243 |  |  | √ |  | 255 | 416 | 通过实施农村公路建设，解决了416贫困人口出行难问题 |
| 82 | 乐胜乡2019年畅返不畅农村公路建设项目 | 续建 | 乐胜乡永胜村、两家子镇同权村 | 修建农村公路2.743公里 | 2019.7-2020.9 | 每公里补贴43.5万元 | 交通局 | 交通局 | 乐胜乡 | 81 | 81 |  |  | √ |  | 133 | 238 | 通过实施农村公路建设，解决了238贫困人口出行难问题 |
| 83 | 四棵树乡2019年畅返不畅农村公路建设项目 | 续建 | 大洼村、德昌村、四棵树村 | 修建农村公路12.295公里 | 2019.7-2020.9 | 每公里补贴40万元 | 交通局 | 交通局 | 四棵树乡 | 379 | 379 |  |  | √ |  | 60 | 121 | 通过实施农村公路建设，解决了121贫困人口出行难问题 |
| 84 | 烧锅镇乡2019年畅返不畅农村公路建设项目 | 续建 | 富民村、富裕村、四一村、富国村、新民村、古城村、新平村、新丰村 | 修建农村公路25.021公里 | 2019.7-2020.9 | 每公里补贴47.2万元 | 交通局 | 交通局 | 烧锅镇乡 | 896 | 896 |  |  | √ |  | 785 | 1312 | 通过实施农村公路建设，解决了1321贫困人口出行难问题 |
| 85 | 月亮泡镇2019年畅返不畅农村公路建设项目 | 续建 | 殿元村、新店村 | 修建农村公路10.941公里 | 2019.7-2020.9 | 每公里补贴38万元 | 交通局 | 交通局 | 月亮泡镇 | 354 | 354 |  |  | √ |  | 80 | 156 | 通过实施农村公路建设，解决了156贫困人口出行难问题 |
| 86 | 联合乡2019年畅返不畅农村公路建设项目 | 续建 | 曙光村、五间房村、小窝堡村、兴业村、红权村 | 修建农村公路12.54公里 | 2019.7-2020.9 | 每公里补贴46.4万元 | 交通局 | 交通局 | 联合乡 | 439 | 439 |  |  | √ |  | 301 | 569 | 通过实施农村公路建设，解决了569贫困人口出行难问题 |
| 87 | 太山镇2019年畅返不畅农村公路建设项目 | 续建 | 解放村 | 修建农村公路0.908公里 | 2019.7-2020.9 | 每公里补贴38万元 | 交通局 | 交通局 | 太山镇 | 25 | 25 |  |  | √ |  | 25 | 46 | 通过实施农村公路建设，解决了46贫困人口出行难问题 |
| 88 | 红岗子乡2019年畅返不畅农村公路建设项目 | 续建 | 永和村 | 修建农村公路2.43公里 | 2019.7-2020.9 | 每公里补贴41.4万元 | 交通局 | 交通局 | 红岗子乡 | 72.7 | 72.7 |  |  | √ |  | 174 | 293 | 通过实施农村公路建设，解决了293贫困人口出行难问题 |
| 89 | 新艾里乡2019年畅返不畅农村公路建设项目 | 续建 | 富发村 | 修建农村公路2.834公里 | 2019.7-2020.9 | 每公里补贴44.9万元 | 交通局 | 交通局 | 新艾里乡 | 90 | 90 |  |  | √ |  | 104 | 173 | 通过实施农村公路建设，解决了173贫困人口出行难问题 |
| 90 | 两家子镇2019年畅返不畅农村公路建设项目 | 续建 | 来福村 | 修建农村公路5.111公里 | 2019.7-2020.9 | 每公里补贴56.8万元 | 交通局 | 交通局 | 两家子镇 | 242 | 242 |  |  | √ |  | 112 | 189 | 通过实施农村公路建设，解决了189贫困人口出行难问题 |
| 91 | 大赉乡2019年畅返不畅农村公路建设项目 | 续建 | 嫩江村 | 修建农村公路3.251公里 | 2019.7-2020.9 | 每公里补贴73.2万元 | 交通局 | 交通局 | 大赉乡 | 188 | 188 |  |  | √ |  | 62 | 109 | 通过实施农村公路建设，解决了109贫困人口出行难问题 |
| 92 | 新平安镇2019年农村公路建设项目（新增） | 续建 | 长进村、于洼子村 | 建设农村公路16.459公里 | 2019.7-2020.9 | 每公里补贴50万元 | 交通局 | 交通局 | 新平安镇 | 795 | 795 |  |  | √ |  | 247 | 429 | 通过实施农村公路建设，解决了429贫困人口出行难问题 |
| 93 | 乐胜乡2019年农村公路建设项目（新增） | 续建 | 古城村、永安村 | 建设农村公路5.25公里 | 2019.7-2020.9 | 每公里补贴50万元 | 交通局 | 交通局 | 乐胜乡 | 253 | 253 |  |  | √ |  | 217 | 354 | 通过实施农村公路建设，解决了354贫困人口出行难问题 |
| 94 | 四棵树乡2019年农村公路建设项目（新增） | 续建 | 德昌村、建设村 | 建设农村公路3.24公里 | 2019.7-2020.9 | 每公里补贴50万元 | 交通局 | 交通局 | 四棵树乡 | 156 | 156 |  |  | √ |  | 68 | 149 | 通过实施农村公路建设，解决了149贫困人口出行难问题 |
| 95 | 太山镇2019年农村公路建设项目（新增） | 续建 | 张家村、跃进村、山湾村、宝石村、东风村 | 建设农村公路12.812公里 | 2019.7-2020.9 | 每公里补贴50万元 | 交通局 | 交通局 | 太山镇 | 617 | 617 |  |  | √ |  | 306 | 613 | 通过实施农村公路建设，解决了613贫困人口出行难问题 |
| 96 | 两家子镇2019年农村公路建设项目（新增） | 续建 | 同胜村、同建村、同丰村、同兴村 | 建设农村公路13.269公里 | 2019.7-2020.9 | 每公里补贴50万元 | 交通局 | 交通局 | 两家子镇 | 642 | 642 |  |  | √ |  | 177 | 294 | 通过实施农村公路建设，解决了294贫困人口出行难问题 |
| 97 | 舍力镇2019年农村公路建设项目（新增） | 续建 | 民强村、东升村、新华村、民富村 | 建设农村公路36.561公里 | 2019.7-2020.9 | 每公里补贴50万元 | 交通局 | 交通局 | 舍力镇 | 1768 | 1768 |  |  | √ |  | 282 | 457 | 通过实施农村公路建设，解决了282贫困人口出行难问题 |
| 98 | 联合乡2019年农村公路建设项目（新增） | 续建 | 万福村 | 建设农村公路1.497公里 | 2019.7-2020.9 | 每公里补贴50万元 | 交通局 | 交通局 | 联合乡 | 72 | 72 |  |  | √ |  | 106 | 198 | 通过实施农村公路建设，解决了198贫困人口出行难问题 |
| 99 | 烧锅镇乡2019年农村公路建设项目（新增） | 续建 | 富志村、富民村、新发村、新志村 | 建设农村公路17.887公里 | 2019.7-2020.9 | 每公里补贴50万元 | 交通局 | 交通局 | 烧锅镇乡 | 866 | 866 |  |  | √ |  | 318 | 531 | 通过实施农村公路建设，解决了531贫困人口出行难问题 |
| 100 | 叉干镇2019年农村公路建设项目（新增） | 续建 | 光明村 | 建设农村公路3.095公里 | 2019.7-2020.9 | 每公里补贴50万元 | 交通局 | 交通局 | 叉干镇 | 150 | 150 |  |  | √ |  | 92 | 164 | 通过实施农村公路建设，解决了164贫困人口出行难问题 |
| 101 | 新平安至大岗子段路面改造工程 | 续建 | 双岗子村、平安村、大岗子村、前岗子村 | 建设农村公路15.51公里 | 2019.7-2020.10 | 每公里补贴80万元 | 交通局 | 交通局 | 市村村通工程指挥部办公室 | 1204 | 1204 |  |  | √ |  | 348 | 574 | 通过公路建设，解决了574贫困人口出行难问题 |
| 102 | 龙沼至前岗子段路面改造工程 | 续建 | 太平村、前岗子村 | 建设农村公路13.81公里 | 2019.5-2020.10 | 每公里补贴85万元 | 交通局 | 交通局 | 市村村通工程指挥部办公室 | 1138 | 1138 |  |  | √ |  | 229 | 407 | 通过公路建设，解决了407贫困人口出行难问题 |
| 103 | 两家子镇李围子至金善农村公路建设项目 | 新建 | 两家子同庆村、来福村，红岗子马营子村 | 建设农村公路10.6公里 | 2020.7-2020-10 | 每公里补贴56.6万元 | 交通局 | 交通局 | 市村村通工程指挥部办公室 | 600 | 600 |  |  | √ |  | 321 | 531 | 通过农村公路建设，解决了321贫困人口出行难问题 |
| 104 | 叉干镇2020年农村公路建设项目 | 新建 | 先锋村、庆学村、光明村 | 修村村通水泥路13.7公里 | 2020.7-2020-10 | 每公里补贴50万元 | 交通局 | 交通局 | 叉干镇 | 680 | 680 |  |  | √ |  | 334 | 575 | 通过实施农村公路建设，解决了575贫困人口出行难问题 |
| 105 | 月亮泡镇志发村西蔡店屯-楚窝堡屯农村公路建设项目 | 新建 | 志发村 | 封油6.077公里 | 2020.5-2020.10 | 每平方米补贴77元。 |  | 交通运输局 | 月亮泡镇 | 252 | 252 |  |  | √ |  | 42 | 87 | 通过实施农村公路建设，解决了87贫困人口出行难问题 |
| 106 | 红岗子乡八家子村至永和村农村公路建设项目 | 新建 | 八家子村、永和村 | 封油2.4公里 | 2020.5-2020.10 | 每平方米补贴77元。 |  | 交通运输局 | 红岗子乡 | 101 | 101 |  |  | √ |  | 297 | 518 | 通过实施农村公路建设，解决了518贫困人口出行难问题 |
|  | 六、教育扶贫 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 200 |  |  |  |  | 600 | 1200 |  |
| 107 | 贫困学生雨露计划培训项目 | 新建 | 18个乡镇 | 对贫困家庭的学生进行雨露计划培训补贴。 | 2020.1-2020.12 | 每学期补助1500元。 | 扶贫办 | 扶贫办 | 各乡镇 | 200 | 200 |  |  |  | √ | 600 | 1200 | 通过对贫困家庭学生补贴，解决贫困学生上学难问题 |
|  | 七、农田水利建设项目 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 6281.5685 | 6281.5685 |  |  |  |  | 18513 | 35765 |  |
| 108 | 叉干镇建国村田间建设工程项目（质保金） | 续建 | 建国村 | 清淤7027延长米，建排灌站1座，修水泥路面5280米建涵管桥21座。 | 2018.9-2019.10 | 清淤每立方米补贴13.08元；水泥路每公里补贴48万元 | 水利局 | 水利局 | 叉干镇 | 53.3544 | 53.3544 |  | √ |  |  | 115 | 247 | 通过实施田间工程项目使247贫困户受益 |
| 109 | 2017年土地整理项目（质保金） | 续建 | 同权村、同兴村 | 建成高标准农田5万亩。 | 2017.5-2018.5 | 每亩补贴800元 | 水利局 | 水利局 | 农发办 | 175.3682 | 175.3682 |  | √ |  |  | 488 | 952 | 通过实施土地治理项目使952人贫困户受益 |
| 110 | 2018年土地整理项目（质保金） | 续建 | 两家子镇同合村、同强村、同丰村、三家子村、同心村、殿生村、来福村、同发村 | 修建田间路道74.879公里，新打井29眼，配套200QJ-5052潜水泵29台套。 | 2018.5-2019.10 | 每亩补贴1478元 | 农业农村局 | 农业农村局 | 农发办 | 36.0059 | 36.0059 |  | √ |  |  | 504 | 1014 | 通过实施土地治理项目使1014人贫困户受益 |
| 111 | 大安市2017高效节水灌溉项目（质保金） | 续建 | 18个乡镇 | 发展喷灌面积3万亩。 | 2017.5-2018.5 | 每亩补贴750元 | 水利局 | 水利局 | 市节水灌溉工程建设管理办公室 | 95.48 | 95.48 |  | √ |  |  | 145 | 286 | 通过实施土地治理项目使286人贫困户受益 |
| 112 | 大安市千亿斤粮食田间工程（质保金） | 续建 | 三业村、前进村、兴功村 | 小型水源、排灌沟渠、桥涵闸、集蓄水设施、机井及配套、土地平整、机耕路等配套设施。 | 2017-2018 | 每亩补贴1539元 | 水利局 | 水利局 | 海坨乡 | 20.36 | 20.36 |  | √ |  |  | 191 | 338 | 通过实施田间工程建设，使191户贫困户直接受益 |
| 113 | 红岗子乡南岗子村月亮泡东灌区小外皮片区灌溉工程 | 续建 | 南岗子村 | 新建泵站1座、水闸6座、盖板桥3座、涵管桥9座及渠道衬砌工程。 | 2018.6-2019.10 | 泵站补贴298万元；盖板桥补贴8.2万元；涵管桥补贴36.2万元；水闸补贴12.6万元 | 水利局 | 水利局 | 市节水灌溉工程建设管理办公室 | 661 | 661 |  | √ |  |  | 256 | 564 | 通过实施灌溉工程，使564人受益 |
| 114 | 大岗子镇高标准农田建设项目 | 新建 | 大岗子镇 | 打井、上电、土地平整及节水配送，整理土地3000亩。 | 2020、5-2020.11 | 每亩补贴1026元 | 农业农村局 | 农业农村局 | 农业农村局 | 3080 | 3080 |  | √ |  |  | 426 | 732 | 通过实施土地治理项目使732人贫困户受益 |
| 115 | 月亮泡镇岔古敖片区综合开发治理项目 | 新建 | 岔古敖村 | 修建机耕路7.78公里，渠系衬砌24064延长米、闸门75座。 | 2020、5-2020.10 | 每延长米衬砌补贴245元；道路每公里补贴50万元 | 农业农村局 | 农业农村局 | 月亮泡镇 | 1100 | 1100 |  | √ |  |  | 74 | 152 | 通过实施土地治理项目使152人贫困户受益 |
| 116 | 太山镇旱改水农田水利建设项目 | 新建 | 长春村、东风村、高家村、双全村 | 修建机耕路20公里；修建排灌渠系20000延长米。 | 2020、5-2020.10 | 每延长米衬砌补贴245元；道路每公里补贴50万元 | 农业农村局 | 农业农村局 | 太山镇 | 1060 | 1060 |  | √ |  |  | 285 | 558 | 通过实施旱田改造水田，使558贫困人口直接增收。 |
|  | 八、农村安全饮水建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9926 | 9926 |  |  |  |  | 18270 | 32811 |  |
| 117 | 大安市2018年农村饮水安全巩固提升工程（单独入户） | 续建 | 安广镇、舍力镇等17个乡镇 | 饮水管网入5689户 | 2019.6-2019.12 | 管网每延长米补贴42元 | 水利局 | 水利局 | 市农村饮水安全巩固提升工程建设管理办公室 | 513 | 513 |  |  | √ |  | 5689 | 10809 | 通过实施安全饮水（单独入户）工程，解决10809人饮水难问题 |
| 118 | 大安市2019年农村饮水安全巩固提升工程 | 续建 | 安广镇、舍力镇等14个乡镇 | 34处集中式供水工程，铺设供水管网33处，铺设供水管网总长度30.4633万延长米，新打水源井18眼，新建水源井管理房17座，新建下卧式水泵室20座，新建水源井围栏5座，配置潜水泵24台套、变频调控器21台套，水质消毒设施22台。 | 2019.5-2019.10 | 水源井每眼补贴2.1万元；管理房补贴7万元；变频器每台补贴1万元 | 水利局 | 水利局 | 市农村饮水安全巩固提升工程建设管理办公室 | 700 | 700 |  |  | √ |  | 4074 | 7320 | 通过实施安全饮水工程，解决7320人饮水难问题 |
| 119 | 大安市2019年农村饮水安全巩固提升工程（单独入户） | 续建 | 17个乡镇、194个村、343个屯 | 对我市17个乡镇、194个村、343个屯4914户农户进行自来水入户 | 2019.12-2020.6 | 管网每延长米补贴42元 | 水利局 | 水利局 | 市农村饮水安全巩固提升工程建设管理办公室 | 1884 | 1884 |  |  | √ |  | 4914 | 9336 | 通过实施安全饮水工程，解决9336人饮水难问题 |
| 120 | 大安市2019年农村饮水安全巩固提升工程（第二批） | 续建 | 16个乡镇的96个村115个自然屯 | 铺设供水管网38处、打井57眼、新建管理房51座、新建下卧式水泵室57座、配置潜水泵47台套、变频调控器54台套、水质消毒设施40台。 | 2019.12-2020.7 | 水源井每眼补贴2.1万元；管理房补贴7万元；变频器每台补贴1万元 | 水利局 | 水利局 | 市农村饮水安全巩固提升工程建设管理办公室 | 3435 | 3435 |  |  | √ |  | 4074 | 7320 | 通过实施安全饮水工程，解决7320人饮水难问题 |
| 121 | 大安市2019年农村饮水安全巩固提升工程（净化设备采购及安装） | 续建 | 烧锅镇乡、舍力镇、太山镇等15个乡镇 | 采购及安装水质净化设备44台套，采购及安装基础钢板44块 | 2019.12-2020.1 | 净化设备每台补贴5.8万元 | 水利局 | 水利局 | 市农村饮水安全巩固提升工程建设管理办公室 | 293 | 293 |  |  | √ |  | 1560 | 3215 | 通过实施安全饮水工程，解决3215人饮水难问题 |
| 122 | 大安市2019年农村饮水安全巩固提升工程（电力配套工程） | 续建 | 17个乡镇65个村 | 新建0.4KV电缆线路12.21千米，水源井配电84个，安装计量装置84套，架设0.22KV电缆线路3.36千米 | 2019.12-2020.5 |  | 水利局 | 水利局 | 市农村饮水安全巩固提升工程建设管理办公室 | 115 | 115 |  |  | √ |  | 2562 | 5632 | 通过实施安全饮水工程，解决5632人饮水难问题 |
| 123 | 大安市2019年农村饮水安全巩固提升工程（变频设备采购及安装） | 续建 | 除大岗子镇、大赉乡外的16个乡镇82个村 | 采购及安装15KW变频器116套 | 2019.12-2020.1 | 变频设备每套补贴1万元 | 水利局 | 水利局 | 市农村饮水安全巩固提升工程建设管理办公室 | 130 | 130 |  |  | √ |  | 1252 | 2685 | 通过实施安全饮水工程，解决贫困人口饮水难问题 |
| 124 | 大安市2019年农村饮水安全巩固提升工程（分散式供水工程） | 新建 | 大赉乡、烧锅镇乡、丰收镇等9个乡镇20个村 | 新打分散式供水小井43眼，配置潜水泵43台套 | 2020.4-2020.8 | 小井每眼补贴1.2万元 | 水利局 | 水利局 | 市农村饮水安全巩固提升工程建设管理办公室 | 56 | 56 |  |  | √ |  | 85 | 172 | 通过实施安全饮水工程，解决贫困人口饮水难问题 |
| 125 | 2020年农村饮水安全巩固提升工程 | 新建 | 海坨乡、乐胜乡等14个乡镇 | 管网铺设、水质净化设备、管护房、水源井 | 2020.6-2020.12 | 水源井每眼补贴2.1万元；管理房补贴7万元；变频器每台补贴1万元 | 水利局 | 水利局 | 市农村饮水安全巩固提升工程建设管理办公室 | 2800 | 2800 |  |  | √ |  | 956 | 2087 | 解决28237人饮水难问题，其中贫困人口2087人 |
| 126 | 九、草原生态扶贫建设项目 | 新建 | 大岗子镇、新平安镇、联合乡 | 人工种草1640公顷、草地更新复壮200公顷。 | 2018.5-2020.9 | 草原水利设施建设、人工草地建设每公顷补贴1.17万元；草地更新复壮每公顷0.48万元。 | 林草局 | 林草局 | 市草原管理站、相关乡镇 | 2014.8 | 2014.8 |  | √ |  |  | 756 | 1500 | 通过草原生态建设，使1500余户贫困户直接获得收益。 |

大安市人民政府办公室                      2020年4月20日印发