大安市弱碱食品加工园区土方工程项目情况

一、建设内容

2019年初市财政局下达大安市装碱食品加工园区十方工程建设项目新增地方情券资金1.500万元。大安市市政工程公司承揽食品加工园区土方工程建设项目。大安市弱碱食品加工园区土方工程项目位于大安市长白铁路与公路交汇处三角地，广和街心西，长白公路以东。土方工程总占地面积758337平方米。回填土方量1,706,258.25立方米，项目资金总额51,006,905元。

二、项目施工进度

大安市市政工程公司于2019年4月完成埋填土方量349272立方米，完成工程进资金10000000元;于2019年10月完成理填土方量174636立方米。完成工程进度资金5000000元。

三、项目资金拨付情况

大安经济开发区按工程进度及时付项目建设资金15000000元。

吉林大安经济开发区管理委员会

2023年6月