大安市弱碱食品加工园区

土方工程项目情况

1. 建设内容

弱碱食品加工园区土方工程项目位于大安市长白铁路与公路交汇处三角地、广和街以西、长白公路以西。

1. 项目施工进度

土方工程总占地面积758,337平方米，回填土方量1,706,258.25立方米，项目资金总额51,006,905元。该项目申请2020年吉林省政府一般债劵（一期）0.20亿元，

债劵利率2.94%，债劵期限10年。

1. 项目资金拨付情况

2020年末该项目完成工程进度68.7%，完成垫土面积487,542平方米，土方量1,172,218立方米，工程进度资金35,116,513元，2020年已拨付地方债劵资金20,000,000元。

吉林大安经济开发区管理委员会

 2023年6月