吉林西部（大安）清洁能源化工产业园

特勤消防站项目情况

一、建设内容

项目总规划占地面积9840m2。建设1栋消防站及1栋训练塔并配套建设相应的训练设施。总建筑面积：5010.67m2，其中：消防站4425.28 m2，地下建筑283.39m2，训练塔300m2，水池400m³，室外训练场地4168m2，道路及硬化铺装2226m2，绿地1895 m2及配套附属设施。

二、项目施工进度

2022年6月8日施工单位进场施工，该项目主体完成，场区污雨水管网、围墙完成，场区道路等。

三、项目资金拨付情况：

该项目中标价格2421.7044万元，共计拨付1000万元，2022年9月20日付款800万元；2022年12月13日付款200万元；共计拨付工程款1000万元。

吉林大安经济开发区管理委员会

 2023年6月