吉林西部（大安）清洁能源化工产业园

危险化学品专用停车场新建项目情况说明

一、基本情况

项目占地面积18013.03㎡，建筑物占地面积 248.32㎡，建筑面积180.32㎡。主体工程包括：门卫室及消防控制室112.32㎡、侯检棚 68㎡。附属工程包括：绿化面积708.06 ㎡，20m³玻璃钢化粪池一座，480m³消防水池及泵房一座， 280m³事故池一座，100m³雨水收集池一座，电动伸缩门3个，并完成绿化、安全监控、供水、供电、采暖、排水等公共基础设施建设。

1. 建设情况

截至2024年末，项目未开工建设。2023年9月1日更改完成可研批复；2022年8月18日完成勘察报告；2023年9月6日更改完成初设批复、施工图设计；2023年7月21日完成线下审图；2023年9月8日完成财审；2023年8月9日缴纳土地出让金、2023年10月25日完成工程招投标（招标单位：大安市国建集团华建建筑工程有限公司）等前期工作。

1. 资金使用情况

因项目未开工建设，未拨付工程款。

大安市天祥投资创业有限公司

2025年6月3日